自查自验情况表

自查自验组织单位：云县人民政府                           验收日期：2023年11月22日

| 环境问题 | 保障不到位。一方面，受地方财政困难等影响，存在污水管网设施建设更新维护资金投入不足、城市污水处理厂运营管理资金拨付不及时、城区环卫保洁和垃圾填埋场维护资金保障不到位、乡镇污水和垃圾管护资金投入不足等现象，“两污”处理设施历史欠账较多，影响了作用发挥；但另一方面，又存在部分项目补助资金拨付使用不到位问题，2020年以来，临沧市6个城市污水处理项目获得中央补助14590万元，目前仅拨付4180万元，拨付率仅28.65％。部分乡镇污水处理设施重建设轻管理现象不同程度存在，设施建成后存在移交难、运营管理主体不明确导致责任压实不到位、管理不规范，以及由于缺乏专业管护人员，“建而不用、建后失管”现象突出，环境效益严重发挥不足，如云县幸福镇污水处理设施运行不正常。 | 整改时限 | 2023年12月底 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整改目标 | 建立健全污水处理设施运营维护管理长效机制，强化污水管网设施建设更新维护资金政策保障，加强污水收集管网建设和运行管理，保障城市污水处理项目资金拨付，确保生活污水处理设施正常稳定持续运行，充分发挥污染减排作用，有效改善水环境质量。 | 整改目标 完成情况 | 已完成整改，长期坚持 |
| 整改方案 编制情况 | 是( 否( | 编制单位 | 云县人民政府办公室 | 组织 审核单位 | 临沧市人民政府 |
| 整改措施 |
| 措施1：县财政局根据工程施工进度，加快获得的14590万元（全市）中央补助（涉云县部分）城市污水处理项目资金拨付。 | 责任单位 | 云县财政局 | 整改时限 | 2023年12月底 | 完成情况 | 规定时限完成 ( |
|  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| 措施2：强化城乡“两污”设施运行资金保障，要将建成的污水治理设施纳入财政预算给予一定保障。 | 责任单位 | 云县财政局 | 整改时限 | 2023年12月底 | 完成情况 | 规定时限完成 ( |
|  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| 措施3：县住房城乡建设局、县发展改革局要根据国家、省关于污水处理费、垃圾处理费收费政策导向，完善城乡‘两污’治理收费体系，弥补设施运行成本。 | 责任单位 | 县住房城乡建设局、云县发展改革局 | 整改时限 | 2023年12月底 | 完成情况 | 规定时限完成 ( |
|  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| 措施4：加强中央补助资金使用管理，确保资金发挥最大效益 | 责任单位 | 云县财政局、云县住房城乡建设局 | 完成情况 | 2023年12月底 | 完成情况 | 规定时限完成 ( |
|  |  |  | 完成情况 |  |  | 其他情况： |
| 措施5：按照已定的《农村生活污水处理设施运行维护管理暂行规定（实行）》加强运行管理，确保已修复的云县幸福镇污水处理设施运行正常。健全完善乡镇污水处理设施管理制度，明确运营管理主体。探索乡镇污水处理收费制度，通过收取费用保障污水处理设施的正常运维。 | 责任单位 | 云县住房城乡建设局、12乡（镇）党委和人民政府 、市生态环境局云县分局、云县财政局、云县县发展改革局 | 整改时限 | 2023年12月底 | 完成情况 | 规定时限完成 ( |
|  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| 措施6：举一反三，进一步全面排查已建成乡镇污水处理项目设施运行及维护等情况，建立健全设施运行维护管理制度，保障设施正常稳定运行，确保项目取得实效 | 责任单位 | 云县住房城乡建设局、12乡（镇）党委和人民政府 | 整改时限 | 2023年12月底 | 完成情况 | 规定时限完成 ( |
|  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| 环境违法 行为查处 | 是( 否( | 责任单位 |  | 办理情况 |  |
| 责任追究 | 是( 否( | 责任单位 |  | 办理情况 |  |
| 信息公开 | 是( 否( | 信息公开 链接 | http://www.ynyx.gov.cn |
| 群众满意 度调查 | 是( 否( | 责任单位 | 云县幸福镇人民政府 | 调查情况 |  |
| 自查自验结论及签字 | 经材料核实和现场核实，符合验收要求，同意上报组织验收。 |

填表说明：1．自查自验组织单位填写××县（区）人民政府，政府主要领导在页眉空白处签字并加盖公章，验收日期按照完成自查自验的时间填写。

2．整改方案编制单位为整改责任单位或部门，组织审核单位填写××市人民政府。

3．计划整改目标按照通过审核的环境问题整改方案填写，整改目标完成情况据实填写。

4．整改措施栏目根据通过审核的环境问题整改方案据实填写，超过3项整改措施的，可按照本表格另附完整的整改措施一览表，应逐条列出整改措施，每条整改措施的责任单位、整改时限、完成情况。不属于规定时限完成的，分“超时限完成”“未完成”两类进行说明。

5．环境违法行为查处责任单位根据具体违法行为确定责任单位，并不限于环境保护主管部门，办理情况进行简要精炼的说明。

6．责任追究责任单位为各级纪检监察机关，办理情况进行简要精炼的说明。

7．信息公开链接只填写按照中央环境保护督察组的规定和我省信息公开和宣传报道的要求由市级主流媒体、政府门户网站、新媒体首发，或者市人民政府提供中央级、省级新闻媒体首发的链接，其他类型的链接不填写。同一内容的信息公开和宣传报道只填写一次，可注明在哪些媒体、网站上公开或报道。同一环境问题整改报道超过5条不同内容的，可按照本表格另附完整的信息公开一览表。

8．群众满意度调查的责任单位由市人民政府指定，并不限于环境保护主管部门，调查情况进行简要精炼的说明，但应明确受影响群众对环境问题整改结果是否满意。受影响群众的选择要有代表性。

9．验收结论及签字栏目中，验收结论与栏目中规范化表述不同的，可据实填写。参加验收的人员全员签字确认，并另附参加验收人员一览表写明验收人员姓名、单位和职务等信息。

10．填写是或否的内容，在(内勾选(。