**大朝山西镇邦旭村平掌地自然村村庄规划项目建设统计表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **实施年限** | **投资规模（万元）** | **实施主体** |
| **总计** | **上级****补助** | **群众****自筹** |
| 道路交通 | **1号路段（硬化）。从村委会门口到何思华家门口。全长150m，设计宽度2.0m，厚度10cm，概算投资5万元。** | **2018-2022** | **5** | 4.5 | 0.5 | **乡村振兴理事会** |
| **2号路段（硬化）。由曹文相家到刘艺良家，全长150m，设计宽度2.0m，厚度10cm，概算投资5万元。** | **2018-2022** | 5 | 4.5 | 0.5 | **乡村振兴理事会** |
| **3号路段（硬化）。平掌地公路到张天明家旁。全长200m，设计宽度3.0m，厚度10cm，概算投资10万元。** | **2022-2035** | 10 | 9 | 1 | **乡村振兴理事会** |
| **4号路段（硬化）。张天相家到曹文英家。全长150m，设计宽度2m，厚度10cm，概算投资5万元。** | **2018-2022** | 5 | 4.5 | 0.5 | **乡村振兴理事会** |
| **机耕5号路（新建毛路）：从张啟荣家旁边,经过烂坝村到大寺脚田，全长4000m，设计宽度3.5m；概算投资40万元。****机耕6号路（新建毛路）：由罗发顺家旁到老黄坟，全长2000m，****设计宽度3.5m；概算投资15万元。****机耕7号路（新建毛路）：由张天明家路口到老黄坟茶地，全长2000m，设计宽度3.5m；概算投资15万元。** | **2022-2035** | 70 | 65 | 5 | **乡村振兴理事会** |
| **建设内容** | **实施年限** | **投资规模（万元）** | **实施主体** |
| **总计** | **上级****补助** | **群众****自筹** |  |
| **供水****工程** | 1. **（1）更换修复自来水项目。更换水池管道1200米、修复浸水的水池2个，概算投资15万元。**

**2. 新建灌溉管道工程。设计由桥头组拿农河到水磨田灌溉工程，全长800m，概算投资100万元。** | **2018-2022****2022-2035** | 15100 | 1496 | 14 | **乡人民政府** |
| **排水****工程** | **1号沟渠（含污水排放）。覆盖全组，全长4000m，****设计标准30cm×30cm，概算投资50万元。****邦旭大沟：那戈河到拿农河段，全长6000m，设计标准60cm×80cm，概算投资120万元。** | **2022-2035** | 170 | 165 | 5 | **乡人民政府** |
| **公共****空间** | **1号村民活动广场。大旮旯旁。 1.占地面积300㎡。其中：建房占地80㎡，绿化占地60㎡，硬化占地160㎡。****2.内设机构：内设党员活动室、图书室、娱乐室，院场约160㎡硬化面积，用于日常村民文体娱乐、婚丧嫁娶、停车等；****3.需打挡墙120m³。4.资金测算：（1）挡墙120m³X300元=3.6万；（2）建房80㎡X3500=28万；（3）绿化60㎡X150=0.9万元。（4）硬化面积160㎡X120=1.92万元。（5）党员活动室、图书室、娱乐室设施10万。概算投资45万元。** | **2018-2022** | 45 | 43 | 2 | **县人民政府、乡村振兴理事会** |
| **2号公共停车场。在平掌地村民小组，规划村民公共停车场3个，共600平方，概算投资60万元。** | **2022-2035** | 60 | 55 | 5 | **乡村振兴理事会** |
| **建设内容** | **实施年限** | **投资规模（万元）** | **实施主体** |
| **总计** | **上级****补助** | **群众****自筹** |  |
| **环卫****设施** | **（1）规划建设垃圾焚烧炉1个。在小组路边，概算投资10万元。** | **2018-2022** | **10** | **10** |  | **乡人民政府** |
| **（2）规划建设6个垃圾收集池。曹文富家附近建一个，曹文祥家附近建一个，聂倍相家附近建一个，罗发顺家附近建一个，张啟荣家附近一个，概算投资3万元。** | **2018-2022** | 3 | 2.5 | 0.5 | **乡村振兴理事会** |
| **（3）规划建设5个公厕。地点在活动室旁边及覆盖全组，概算投资20万元。** | **2018-2022** | 20 | 18 | 2 | **乡人民政府** |
|  | **（4）新建61个卫生户厕，概算投资15万元。** | **2018-2022** | 15 | 14 | 1 | **乡村振兴理事会** |
| **亮化****工程** | **自然村规划安装100盏太阳能路灯。用于公路主干道、和自然村内历史人行道，概算投资40万元。** | **2018-2022** | 40 | 40 |  | **县人民政府** |
| 电力**电信** | **1.有线网络：主线2000m，入户线3000m；****2.有线电视：主线2000m，入户线3000m** | **2022-2035****2022-2035**  | 50 | 45 | 5 | **县人民政府** |
| **产业** **发展** | **（1）发展家庭式养鸡场1个，规模1000只以上，地点：杨河地，概算投资8万元。** | **2018-2022** | **8** |  | **8** | **乡村振兴理事会** |
| **（2）发展家庭式养猪场1个，规模100只以上。地点：大山神树地，概算投资20万元。** | **2018-2022** | **20** |  | **20** | **乡村振兴理事会** |
| **（3）发展规模式茶叶加工企业1个。进行茶叶初制，精加工。地点：吴正全家，概算投资80万元。** | **2022-2035** | **80** | **60** | **20** | **乡村振兴理事会** |
| **（4）发展核桃油小型加工厂1个，地点待定，概算投资8万元。** | **2022-2035** | **8** |  | **8** | **乡村振兴理事会** |
| **（5）新规划生态茶园150亩。地点：平掌地组周边，概算投资75万元。** | **2022-2035** | **75** | **65** | **10** | **乡村振兴理事会** |
| **美化****绿化** | **（1）实施主广场周边和干道绿化工程。一是小组路两侧，种绿化树100棵实施绿化。二是在活动场所及养老场所附近规划。概算总投资80万元。** | **2022-2035** | 80 | 75 | 5 | **乡村振兴理事会** |
| **（2）实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物。概算投资20万元。** | **2018-2022** | **20** | **18** | **2** |
| **用地****规划** | 1. **用地规划：划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地30亩，概算投资 90万元。**
 | **2022-2035** | **90** | **80** | **10** | **乡村振兴理事会** |
| **总计** |  |  |  |  |  |  |