**大朝山西镇邦旭村尖石头自然村村庄规划项目建设统计表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **建设内容** | **实施年限** | **投资规模（万元）** | **实施主体** |
| **总计** | **上级****补助** | **群众****自筹** |
| 道路交通 | **1号路段（硬化）。从聂万显家路口到尖石头。全长500m，设计宽度2.0m，厚度10cm，概算投资15万元。** | **2018-2022** | **15** | 14 | 1 | **乡村振兴理事会** |
| **2号路段（硬化）。聂倍举家路口附件，全长200m，设计宽度2.0m，厚度10cm，概算投资5万元。** | **2018-2022** | 5 | 4.5 | 0.5 | **乡村振兴理事会** |
| **3号路段（硬化）。从李润红家到李润富家附件。全长800m，设计宽度2m，厚度10cm，概算投资20万元。** | **2018-2022** | 20 | 19 | 1 | **乡村振兴理事会** |
| **机耕4号路（新建毛路）：从李润才家路口,一直通往畜牧场，全长3000m，设计宽度2m；概算投资20万元。** | **2022-2035** | 20 | 19 | 1 | **乡村振兴理事会** |
| **机耕5号路（新建毛路）：由李润才家路口，一直通往大石房，全长2000m，****设计宽度2m；概算投资10万元。****机耕6号路（新建毛路）：由聂倍禄家附件一直通往老黄坟，全程大约1500m，设计宽度2m；概算投资10万元。** | **2022-2035** | 20 | 19 | 1 | **乡村振兴理事会** |
| **建设内容** | **实施年限** | **投资规模（万元）** | **实施主体** |
| **总计** | **上级****补助** | **群众****自筹** |  |
| **供水****工程** | 1. **更换修复自来水项目。更换水池管道1000米、修复浸水的水池2个，概算投资15万元。**
 | **2018-2022** | 15 | 14 | 1 | **乡人民政府** |
| **排水****工程** | **1号沟渠（含污水排放）。覆盖全组，全长4000m，****设计标准30cm×30cm，概算投资50万元。****防洪沟修缮：全长大概200米，概算总投资10万元。** | **2022-2035****2018-2022** | 5010 | 4810 | 20 | **乡人民政府** |
| **公共****空间** | **1号村民活动广场。江成林家旁。 1.占地面积300㎡。其中：建房占地80㎡，绿化占地60㎡，硬化占地160㎡。****2.内设机构：内设党员活动室、图书室、娱乐室，院场约160㎡硬化面积，用于日常村民文体娱乐、婚丧嫁娶、停车等；****3.需打挡墙120m³。4.资金测算：（1）挡墙120m³X300元=3.6万；（2）建房80㎡X3500=28万；（3）绿化60㎡X150=0.9万元。（4）硬化面积160㎡X120=1.92万元。（5）党员活动室、图书室、娱乐室设施10万。概算投资45万元。** | **2018-2022** | 45 | 43 | 2 | **县人民政府、乡村振兴理事会** |
| **2号公共停车场。在尖石头村民小组，规划村民公共停车场1个，共400平方，概算投资10万元。** | **2022-2035** | 10 | 10 |  | **县人民政府** |
| **建设内容** | **实施年限** | **投资规模（万元）** | **实施主体** |
| **总计** | **上级****补助** | **群众****自筹** |  |
| **环卫****设施** | **（1）规划建设垃圾焚烧炉1个。在小组路边，概算投资10万元。** | **2018-2022** | **10** | **10** |  | **乡人民政府** |
| **（2）规划建设4个垃圾收集池。活动室附近建一个，张勇富家附近建一个，聂万显家附近建一个，聂倍显家附近建一个，概算投资10万元。** | **2018-2022** | 10 | 9.5 | 0.5 | **乡村振兴理事会** |
| **（3）规划建设2个公厕。地点在活动室旁边及覆盖全组，聂召才家附近一个，覆盖下排小组，概算投资20万元。** | **2018-2022** | 20 | 19 | 1 | **乡人民政府** |
| **亮化****工程** | **自然村规划安装100盏太阳能路灯。用于公路主干道、和自然村内历史人行道，概算投资40万元。** | **2018-2022** | 40 | 40 |  | **县人民政府** |
| 电力**电信** | **（1）有线网络：主线2000m，入户线3000m；****（2）有线电视：主线2000m，入户线3000m；** | **2022-2035****2022-2035** | 50 | 45 | 5 | **县人民政府** |
| **产业** **发展** | **（1）发展家庭式养鸡场1个，规模1000只以上，地点：李润才家附近，概算投资8万元。** | **2018-2022** | **8** |  | **8** | **乡村振兴理事会** |
| **（2）发展家庭式养猪场1个，规模100只以上。地点：畜牧场附近，概算投资20万元。** | **2018-2022** | **20** |  | **20** | **乡村振兴理事会** |
| **（3）发展规模式茶叶加工企业1个。进行茶叶初制，精加工。地点：聂倍禄家，概算投资80万元。** | **2022-2035** | **80** | **60** | **20** | **乡村振兴理事会** |
| **（4）发展核桃油小型加工厂1个，聂倍禄家附近，概算投资8万元。** | **2022-2035** | **8** |  | **8** | **乡村振兴理事会** |
| **（5）新规划生态茶园300亩。地点：尖石头组周边，概算投资75万元。** | **2022-2035** | **75** | **55** | **20** | **乡村振兴理事会** |
| **美化****绿化** | **（1）实施主广场周边和干道绿化工程。一是小组路两侧，种绿化树100棵实施绿化。二是在活动场所附近规划。概算总投资60万元。** | **2022-2035** | 60 | 55 | 5 | **乡村振兴理事会** |
| **（2）实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物。概算投资20万元。** | **2018-2022** | **20** | **18** | **2** |
| **用地****规划** | 1. **划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地30亩，概算投资 60万元。**
 | **2022-2035** | **60** | **50** | **10** | **乡村振兴理事会** |
| **生态旅游** | **生态旅游：发展特色生态旅游业，利用尖石头特色地貌和生态环境发展特色生态旅游业。概算投资100万元。** | **2022-2035** | 100 | 90 | 10 | **乡村振兴理事会** |
| **总计** |  |  |  |  |  |  |